Кемеровская область

Новокузнецкий муниципальный район

Администрация Новокузнецкого муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.09. 2013 г. № 223

Об утверждении плана мероприятий («дорожные карты») по инфраструктурному обустройству земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трёх или более детей.

В исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 « О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 29 марта 2013 г. № 275-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожные карты») по инфраструктурному обустройству земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трёх или более детей»:

- Утвердить планы мероприятий («дорожные карты») по инфраструктурному обустройству земельных участков в п. Металлургов и в с. Сосновка (Лапин Лог), подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трёх или более детей согласно приложений №1, №2 .

- Предусмотреть в подпрограмме «Жилище» муниципальной программы «Развитие социальной сферы МО «Новокузнецкий муниципальный район» на 2013-2015 годы проектирование и строительство объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры для земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трёх или более детей.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Новокузнецкого муниципального района по строительству  А.Н. Емельяненко.

- Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава Новокузнецкого

муниципального района                                                                                      А.И. Мирошник

Приложение №1

к постановлению  администрации Новокузнецкого муниципального района

от 02.09.2013 № 223

ПЛАН

Мероприятий («дорожная карта»)

по инфраструктурному обустройству земельного участка в п. Металлургов, подлежащего предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трёх или более детей.

| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственное лицо | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Формирование земельного участка |
| 1 | Подача заявки в КУГИ для участия в подпрограмме «Комплексное освоение территорий в целях жилищного строительства» в части мероприятия «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельной участков для строительства жилья в целях улучшения жилищных условий семей, имеющих трёх или более детей» | 25 июня 2013 г. | О.Г. Верёвкина | Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.07.2013 г. № 500-р участок включён в перечень земельных участков, участвующих в подпрограмме «Комплексное освоение территорий в целях жилищного строительства» в части мероприятия «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельной участков для строительства жилья в целях улучшения жилищных условий семей, имеющих трёх или более детей» |
| 2 | Формирование земельного участка | 2012 г. | О.Г. Верёвкина | Участок сформирован, передан в КУГИ для регистрации федеральной собственности с последующей передачей району. |
| 3 | Передача земельного участка фонда перераспределения в муниципальную собственность | 1 октября 2013 г. | О.Г. Верёвкина |  |
| 4 | Смена категории «земли сельскохозяйственного назначения» на «земли населённых пунктов» | 1 ноября 2013 г. | О.Г. Верёвкина |  |
| 5 | Установление разрешённого использования земельного участка «жилищное строительство» в соответствии с генеральным планом МО «Металлургское сельское поселение» | 1 декабря 2013 г. | О.Г. Верёвкина |  |
| 6 | Предоставление земельных участков семьям, имеющим трёх или более детей | 2014 г. | О.Г. Верёвкина |  |
| 7 | Организация мониторинга предоставления земельных участков | постоянно | О.Г. Верёвкина |  |
| Градостроительная документация |
| 8 | Разработка проекта планировки жилой застройки совместно с проектом межевания п. Металлургов, определённой для предоставления семьям, имеющих трёх и более детей. | 15 июля 2013 г. | А.Н. Емельяненко | Проект разработан, передан на публичные слушания в МО «Металлурское сельское поселение» |
| 9 | Подготовка технико-экономического обоснования необходимых объёмов средств на инженерное обустройство | 1 августа 2013 г. | А.Н. Емельяненко | ТЭО передано в Департамент строительства 1 августа 2013 г. |
| 10 | Проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания. | 12 сентября 2013 г. | С.Ф. Васильев |  |
| 11 | Утверждение проекта планировки и проекта межевания | 1 октября 2013 г. | С.Ф. Васильев |  |
| Инженерно-коммунальная инфраструктура |
| 12 | Запрос и получение технических условий (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение), примыкание к областной дороги | Ноябрь 2013 г. | А.Н. Емельяненко |  |
| 13 | Внесение изменений в подпрограмму «Жилище» муниципальной программы «Развитие социальной сферы МО «Новокузнецкий муниципальный район» на 2013-2015 годы | ноябрь- декабрь 2013 г. | А.Н. Емельяненко |  |
| 14 | Проведение инженерных изысканий для разработки проектной документации | Октябрь 2013 г.- март 2014 г. | А.Н. Емельяненко |  |
| 15 | Проектирование объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры | Март- май 2014 г. | А.Н. Емельяненко |  |
| 18 | Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. | Июнь 2014 г. | А.Н. Емельяненко |  |
| 19 | Выдача разрешения на строительство объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры | Июль 2014 г. | А.Н. Емельяненко |  |
| 20 | Строительство объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры | Июль – ноябрь 2014 г. | А.Н. Емельяненко |  |
| 21 | Организация мониторинга строительства объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры | Июль – ноябрь 2014 г. | А.Н. Емельяненко |  |

Заместитель Главы Новокузнецкого

муниципального района по строительству                                                   А.Н. Емельяненко

Приложение №2

к постановлению  администрации

Новокузнецкого муниципального района

от 02.09.2013№ 223

ПЛАН

Мероприятий («дорожная карта»)

по инфраструктурному обустройству земельного участка в с. Сосновка (Лапин Лог), подлежащего предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трёх или более детей.

| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственное лицо | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Формирование земельного участка |
| 1 | Подача заявки в КУГИ для участия в подпрограмме «Комплексное освоение территорий в целях жилищного строительства» в части мероприятия «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельной участков для строительства жилья в целях улучшения жилищных условий семей, имеющих трёх или более детей» | 25 июня 2013 г. | О.Г. Верёвкина | Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.07.2013 г. № 500-р участок включён в перечень земельных участков, участвующих в подпрограмме «Комплексное освоение территорий в целях жилищного строительства» в части мероприятия «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельной участков для строительства жилья в целях улучшения жилищных условий семей, имеющих трёх или более детей» |
| 2 | Разработка схемы застройки территории в с. Сосновка (Лапин Лог), определённой для предоставления семьям, имеющих трёх и более детей. | 2012 г. | О.Г. Верёвкина | Схема разработана |
| 3 | Формирование земельных участков в с. Сосновка (Лапин Лог) для предоставления семьям, имеющих трёх или более детей. | 2012 г. | О.Г. Верёвкина | Земельные участки сформированы, поставлены на государственный кадастровый учёт и предоставлены семьям, имеющих трёх или более детей. |
| 4 | Организация мониторинга предоставления земельных участков | постоянно | О.Г. Верёвкина |  |
| Инженерно-коммунальная инфраструктура |
| 5 | Подготовка технико-экономического обоснования необходимых объёмов средств на инженерное обустройство | 1 августа 2013 г. | А.Н. Емельяненко | ТЭО передано в Департамент строительства 1 августа 2013 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Запрос и получение технических условий (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение), примыкание к областной дороги | Сентябрь 2013 г. | А.Н. Емельяненко |  |
| 7 | Внесение изменений в подпрограмму «Жилище» муниципальной программы «Развитие социальной сферы МО «Новокузнецкий муниципальный район» на 2013-2015 годы | Ноябрь – декабрь 2013 г. | А.Н. Емельяненко |  |
| 8 | Проведение инженерных изысканий для разработки проектной документации | Март 2014 г. | А.Н. Емельяненко |  |
| 9 | Проектирование объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры | Март – май 2014 г. | А.Н. Емельяненко |  |
| 10 | Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. | Июнь 2014 г. | А.Н. Емельяненко |  |
| 11 | Выдача разрешения на строительство объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры | Июль 2014 г. | А.Н. Емельяненко |  |
| 12 | Строительство объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры | Июль – ноябрь 2014 г. | А.Н. Емельяненко |  |
| 13 | Организация мониторинга строительства объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры | Июль – ноябрь 2014 г. | А.Н. Емельяненко |  |

Заместитель Главы Новокузнецкого

муниципального района по строительству                                                    А.Н. Емельяненко